Protokół nr 5/2025

z posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy Izabelin

w dniu 6 października 2025 r.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji

Przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Finansowej Ewa Maliszewska przywitała wszystkich obecnych i prowadziła obrady zgodnie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Informacja na temat realizowanych inwestycji w 2025 roku.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2. Porządek obrad

Do porządku obrad nie zgłoszono uwag.

Ad. 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji

Do protokołu z posiedzenia, które odbyło się 12 maja 2025 r., nie wniesiono żadnych uwag.

Ad. 4. Informacja na temat realizowanych inwestycji w 2025 roku

W tym punkcie porządku obrad głos zabrała Kierownik Wydziału Inwestycji Katarzyna Fronczak, która omówiła realizację inwestycji na terenie Gminy Izabelin w 2025 roku.

Trwają prace związane ze sporządzeniem dokumentacji rozbudowy ulicy Sikorskiego. Katarzyna Fronczak poinformowała, że dokumentacja nie została ukończona z powodu braku raportu oddziaływania na środowisko. Po złożeniu raportu i wydaniu opinii przez właściwe instytucje zostanie wydana decyzja środowiskowa. Prawdopodobnie pod koniec roku do dokumentacji zostanie dołączony wniosek o wydanie decyzji ZRID.

W odniesieniu do ulicy Fedorowicza Kierownik Wydziału Inwestycji poinformowała, że w dalszym ciągu trwają uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych.

Katarzyna Fronczak przekazała, że Gmina Izabelin udzieliła pomocy rzeczowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w związku z rozbudową ulicy Sierakowskiej. Wyjaśniła, że przy ulicy Sierakowskiej powstanie przystanek Końcowa. Dodała, że pierwszy przystanek został już wybudowany, natomiast budowa drugiego wymagała większego zaangażowania i współpracy między gminą a powiatem.

Uruchomienie przystanku planowane jest na styczeń 2026 r., po dokonaniu zmian w rozkładzie jazdy przez Zarząd Transportu Miejskiego.

Zakończono modernizację skrzyżowania z ulicą Estrady.

Trwają uzgodnienia w Starostwie Powiatowym dotyczące modernizacji ulicy Południowej.

Sporządzono pierwszy etap dokumentacji projektowej ulicy Północnej w Truskawiu. Wkrótce gmina przystąpi do realizacji drugiego etapu. W przypadku etapu trzeciego wystąpiły problemy z podziałem działek.

Wójt Mateusz Milej uzupełnił, że współpraca w tym zakresie nie przynosi oczekiwanych efektów.

Radna Eliza Daniel zapytała, czy chodzi o projektanta, który zgłaszał zastrzeżenia dotyczące rozliczeń za wykonany odcinek drogi.

Kierownik Katarzyna Fronczak odpowiedziała twierdząco.

Trwają prace nad sporządzeniem dokumentacji odwodnienia dotyczącej wspomnianego odcinka drogi.

Zakończono modernizację odcinka od granicy z Gminą Stare Babice do ulicy 3 Maja w Laskach. Na prośbę Gminy Stare Babice zmienione zostanie przeznaczenie jednej nieruchomości. Obydwa odcinki uzyskały decyzję ZRID.

Wójt Mateusz Milej poinformował, że planowane są rozmowy w sprawie podziału kosztów realizacji inwestycji, ponieważ większość gruntów przeznaczonych pod zadanie należy do Gminy Stare Babice.

Radna Małgorzata Wiśniewska zapytała, kiedy planowana jest realizacja zadania.

Wójt Mateusz Milej wyjaśnił, że rozmowy w tej sprawie zostaną rozpoczęte, ponieważ Wójt Gminy Stare Babice również wyraża zainteresowanie udrożnieniem ulicy Szymanowskiego. Dodał, że obecnie większy nacisk kładzie na budowę ronda u zbiegu ulic Sienkiewicza i Jana Kazimierza, gdyż w tej części gminy potrzeby komunikacyjne są większe niż w północnym rejonie.

Kierownik Wydziału Inwestycji Katarzyna Fronczak poinformowała, że w przypadku ulicy Jana Kazimierza konieczne było ponowne opracowanie przebiegu drogi ze względu na rozbieżności między uzgodnieniami z powiatem a decyzjami Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Ministra Środowiska. Z uwagi na brak zgody na wycinkę dwóch dużych dębów projekt został zmodyfikowany w celu ich zachowania. Dokumentacja w nowej wersji została przekazana do starostwa. Kierownik wyraziła nadzieję, że proces opiniowania przebiegnie sprawnie i że do końca roku gmina złoży wniosek o wydanie decyzji ZRID. Dodała, że zakres opracowania obejmuje również rondo na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Izabelińskiej.

Następnie przedstawiła informacje dotyczące rozbudowy ulic Sióstr Miazgowskich, Wesołej i Boiskowej. Poinformowała, że odstąpiono od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Wesołej, a zadanie to zlecono ponownie – w szerszym zakresie.

W odniesieniu do przebudowy ulicy Lipkowskiej w Truskawiu wskazała, że inwestycja została podzielona na dwa odcinki. W pierwszej kolejności planowane jest uporządkowanie skrzyżowania z ulicą 3 Maja, a następnie połączenie z ulicą Południową przez teren Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Mokre Łąki”. Podkreśliła, że zrezygnowano z rozbudowy dalszego odcinka ulicy, ponieważ jej nawierzchnia jest obecnie w dobrym stanie technicznym.

Radna Małgorzata Wiśniewska zapytała, czy gmina musiała pozyskać grunty prywatne w celu przebudowy skrzyżowania z ulicą 3 Maja.

Wójt Mateusz Milej odpowiedział, że grunty niezbędne do realizacji tego zadania zostały pozyskane przez gminę już wcześniej.

W odniesieniu do zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych Kierownik Wydziału Inwestycji poinformowała, że zgłoszono ulice: Sadową, Pietkiewicza i Rzędziana.

Wójt Mateusz Milej dodał, że wskazane ulice zostały ujęte w raporcie Komisji Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

Odcinek ulicy Południowej od ulicy Bocianiej do Bożęcińskiej uzyskał decyzję ZRID. Inwestycja zostanie jednak rozpoczęta dopiero po zakończeniu budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Na przełomie lipca i sierpnia planowane jest udrożnienie pierwszego odcinka drogi.

Radna Małgorzata Wiśniewska zapytała, ile ulic wymaga wykonania odwodnienia oraz gdzie planowana jest rozbudowa studni chłonnych.

Wójt Mateusz Milej wyjaśnił, że z ulicy Północnej woda odprowadzana jest poza pas drogowy do rowu, natomiast z ulicy Sadowej – do studni chłonnej.

Radna Jolanta Kowalska zapytała, czy planowany jest remont ulicy Łosiej.

Wójt Mateusz Milej poinformował, że ulica Łosia jest przejezdna i zapewnił, iż będą prowadzone prace w zakresie bieżącego utrzymania drogi.

W odniesieniu do modernizacji ulicy Młodzieżowej Kierownik Wydziału Inwestycji wyjaśniła, że dokumentacja projektowa została przekazana do starostwa i jeszcze w bieżącym roku planowane jest uzyskanie decyzji ZRID.

Podpisano umowę na realizację prac przy ulicy Brzozowej. Roboty mają potrwać do sierpnia 2026 r., jednak wykonawca deklaruje możliwość zakończenia ich do maja 2026 r. Remont obejmie odcinek od ulicy Południowej do Podleśnej.

Kierownik Fronczak poinformowała również, że inwestorzy budujący nowe osiedla na końcu ulicy Niezapominajki złożyli wniosek o modernizację ulic Żołędziowej i Niezapominajki.

Rozpoczęto prace projektowe dotyczące ulic Piaskowej i Daszewskiego.

W związku z planowanym remontem ulicy Orła Białego w Izabelinie C Kierownik Wydziału Inwestycji poinformowała, że opracowano koncepcję projektową. Dodała, że 13 października odbędą się konsultacje społeczne w tej sprawie.

Projekt przebudowy ulicy Rolnej został przekazany do starostwa.

Kierownik Fronczak zaznaczyła, że zaplanowano nową organizację ruchu w Hornówku, w rejonie ulicy XV Poprzecznej. Władze powiatu oczekują zgody mieszkańców na montaż progów zwalniających.

Radna Małgorzata Wiśniewska zapytała, czy władze gminy rozważają inne sposoby uspokojenia ruchu niż montaż progów zwalniających.

Wójt Mateusz Milej odpowiedział, że projektowane rozwiązania są zgodne z przepisami kodeksu ruchu drogowego oraz obowiązującymi warunkami technicznymi dla dróg.

Zaplanowano ogłoszenie przetargu na opracowanie projektu rozbudowy ulicy Poniatowskiego.

Kierownik Wydziału Inwestycji poinformowała, że powstała koncepcja projektowa w dwóch wariantach dotycząca przebudowy ulic Działkowej i Wojska Polskiego. Konsultacje społeczne w tej sprawie odbędą się 22 października w budynku szkoły przy ulicy Wojska Polskiego 5.

Przewiduje się ogłoszenie przetargu na opracowanie koncepcji projektowej ulicy Podbipięty, natomiast realizację zadania zaplanowano na przyszły rok.

W sprawie projektu przebudowy ulicy Jana Wieczorka zaplanowano konsultacje społeczne w siedzibie Klubu „Ryś Laski”.

Radna Gabriela Kwiatkowska zapytała, czy planowany jest remont ulicy Bohaterów Kampinosu, wskazując, że mieszkańcy oczekują na realizację tego zadania od piętnastu lat.

Wójt Mateusz Milej odpowiedział, że inwestycja została ujęta w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2026.

Zatwierdzono nową organizację ruchu przy ulicy Krasińskiego, uwzględniając wnioski mieszkańców dotyczące remontu skrzyżowania z ulicą Chełmońskiego.

W odniesieniu do remontu ulicy Projektowanej Kierownik Wydziału Inwestycji poinformowała, że dokumentacja projektowa została złożona do starostwa wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID.

Wykonano perony przystankowe przy ulicy Sienkiewicza. Na wniosek mieszkańców rozpoczęto prace projektowe dotyczące budowy chodnika po stronie ulicy Południowej. Inwestycja ta nie wymaga decyzji ZRID, a jedynie zgłoszenia rozbudowy drogi.

Sporządzono dokumentację dotyczącą rozbudowy budynku komunalnego przy ulicy Habrowej oraz budynku Dziennego Domu „Senior+”. Opracowano również ekspertyzę dotyczącą przebudowy tych obiektów.

W budynku szkoły przy ulicy 3 Maja wyremontowano toalety na pierwszym piętrze. Zaplanowano również budowę magazynu, w którym będą przechowywane stoły do tenisa stołowego. Zakłada się, że pomieszczenie zostanie wykonane jeszcze w 2025 roku.

Opracowano dokumentację projektową budowy wiatrołapu przy budynku szkoły przy ulicy Wojska Polskiego.

Gmina nie otrzymała dofinansowania na remont sali gimnastycznej. Prawdopodobnie zadanie to zostanie zrealizowane ze środków własnych.

Kierownik Wydziału Inwestycji poinformowała, że powstała dokumentacja projektowa dotycząca budowy placu zabaw w pobliżu przedszkola w Izabelinie C.

Wójt Mateusz Milej uzupełnił, że wyłoniono wykonawcę, który jest zobowiązany do sporządzenia wymaganej dokumentacji.

W odniesieniu do modernizacji pomieszczeń kuchennych w przedszkolu Kierownik Katarzyna Fronczak wyjaśniła, że dokumentacja została przekazana do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu jej uzgodnienia.

W 2024 roku rozpoczęto prace modernizacyjne oczyszczalni ścieków. Zadanie to dofinansowano ze środków programu „Polski Ład”. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

W sprawie utworzenia terenu rekreacyjnego przy ulicy Kurowskiego w Hornówku Wójt Mateusz Milej poinformował, że odbyło się spotkanie, podczas którego członkowie rady sołeckiej wnioskowali o kontynuowanie inwestycji w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót budowlanych, montażowych oraz budowę ekranu akustycznego.

Zawarto umowę na budowę budynku Centrum Usług Społecznych.

Opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy punktów oświetlenia ulicznego na trzech odcinkach dróg: przy ulicy Łącznej w Hornówku, Jarzębinowej w Mościskach oraz Południowej w Truskawiu (na odcinku między ulicami Bocianią i Łabędzią).

Kierownik Fronczak poinformowała, że realizacja oświetlenia planowana jest do końca 2025 roku.

Zakończono prace remontowe toalet w Centrum Kultury Izabelin.

W odniesieniu do remontu cmentarza Kierownik Wydziału Inwestycji przekazała, że wykonano dwa brakujące fragmenty muru. Inwestycja została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury w kwocie 25 000 zł. Przewiduje się ponadto wymianę ławek i masztu flagowego; przed rozpoczęciem tych prac gmina musi uzyskać pozwolenie na budowę.

Wymieniono nawierzchnię na boisku „Orlik”. Złożono również wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy pełnowymiarowego boiska.

Ad. 5 Sprawy różne

Nikt z obecnych na posiedzeniu nie zabrał głosu,, w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 6 Zakończenie posiedzenia

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodnicząca Komisji  Gospodarczo-Finansowej Ewa Maliszewska zakończyła posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Izabelin, dziękując przybyłym za udział w obradach.

Ewa Maliszewska

Przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Finansowej

Protokołował Michał Filochowski

Nagranie audio z posiedzenia z dnia 6 października 2025r. znajduje się na stronie internetowej gminy www.gmina.izabelin.pl w BIP-ie w zakładce Rada Gminy – Komisje Rady Gminy- Protokoły i nagrania Komisji 2025 – Komisja Gospodarczo -Finansowa; Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska , Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki.